Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 декабря 2017 г. N 3279

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ОТНОШЕНИЙ,

ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА КЕМЕРОВО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 13.07.2015 N 224-ФЗ

"О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ, МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ

ПАРТНЕРСТВЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений администрации г. Кемеровоот 24.05.2018 N 1066, от 12.09.2018 N 1947, от 20.02.2019 N 313,от 22.06.2022 N 1751) |  |

В целях реализации Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.12.2016 N 500 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на территории Кемеровской области", повышения эффективности организации взаимодействия органов местного самоуправления города Кемерово, российских юридических лиц на этапе разработки и рассмотрения предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, принятия решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства на территории города Кемерово, руководствуясь статьями 44 и 48 Устава города Кемерово:

1. Утвердить:

1.1. [Положение](#P54) по регулированию отношений, возникающих в процессе реализации на территории города Кемерово Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" согласно приложению N 1 к постановлению.

1.2. Форму "[Сведения](#P194) о соглашениях о муниципально-частном партнерстве" согласно приложению N 2 к постановлению.

1.3. Форму "[Реестр](#P285) соглашений о муниципально-частном партнерстве" согласно приложению N 3 к постановлению.

(п. 1 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 24.05.2018 N 1066)

2. Установить, что администрация города Кемерово, выступающая от имени муниципального образования - город Кемерово публичным партнером, осуществляет функции, определенные пунктом 3 настоящего постановления, в лице структурных подразделений администрации города Кемерово.

3. Администрация города Кемерово осуществляет следующие функции:

- разработка предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, если инициатором проекта является публичный партнер;

- рассмотрение предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, поступившего от лица, которое в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" может быть частным партнером;

- участие в предварительных переговорах, связанных с разработкой предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, и (или) переговорах, связанных с рассмотрением указанного предложения;

- принятие решения о направлении предложения частного партнера на рассмотрение в уполномоченный орган исполнительной власти Кемеровской области, в целях оценки эффективности проекта муниципально-частного партнерства и определения его сравнительного преимущества или о невозможности реализации проекта муниципально-частного партнерства;

- направление частному партнеру и размещение на официальном сайте публичного партнера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" документов и сведений, предусмотренных частью 9 статьи 8 Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- размещение в соответствии с частью 8 статьи 10 Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте публичного партнера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решения о реализации проекта о муниципально-частном партнерстве, принятого на основании предложения о реализации указанного проекта, подготовленного частным партнером;

- принятие решения о заключении соглашения о муниципально-частном партнерстве с частным партнером и заключение соглашения с частным партнером в случае, установленном частью 9 статьи 10 Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения с частным партнером в случае, установленном частью 10 статьи 10 Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- размещение в государственной автоматизированной информационной системе "Управление" сведений о проектах, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства, в том числе концессионных соглашений, и их актуализация;

(абзац введен постановлением администрации г. Кемерово от 24.05.2018 N 1066)

- мониторинг и контроль за исполнением соглашений.

(абзац введен постановлением администрации г. Кемерово от 24.05.2018 N 1066)

4. Управлению экономического развития администрации города Кемерово (Е.В.Терзитская) осуществлять организационно-методическое руководство и координацию деятельности структурных подразделений администрации города Кемерово, связанную с рассмотрением предложения, подготовкой и реализацией соглашений.

5. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А.Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете "Кемерово" и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города

И.В.СЕРЕДЮК

Приложение N 1

к постановлению администрации

города Кемерово

от 22 декабря 2017 г. N 3279

ПОЛОЖЕНИЕ

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ

РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КЕМЕРОВО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

ОТ 13.07.2015 N 224-ФЗ "О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ

ПАРТНЕРСТВЕ, МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений администрации г. Кемеровоот 24.05.2018 N 1066, от 12.09.2018 N 1947, от 20.02.2019 N 313,от 22.06.2022 N 1751) |  |

1. Основные положения

1.1. Настоящее Положение определяет процедуры рассмотрения предложения о реализации проекта о муниципально-частном партнерстве (далее - МЧП) публичным партнером, отбора инвестиционных проектов в целях разработки предложения о реализации проекта МЧП, принятия решения о реализации проекта МЧП, определения частного партнера и заключения с ним соглашения о реализации проекта МЧП, а также контроля и мониторинга реализации заключенного соглашения.

1.2. В настоящем Положении термины используются в значениях, установленных Федеральным законом от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 224-ФЗ).

2. Порядок взаимодействия структурных подразделений

администрации города Кемерово при рассмотрении публичным

партнером предложения о реализации проекта МЧП, поступившего

от лица, которое в соответствии с Федеральным законом

N 224-ФЗ может быть частным партнером

2.1. Лицо, которое в соответствии с Федеральным законом N 224-ФЗ может быть частным партнером, направляет предложение о реализации проекта МЧП (далее - предложение) на имя Главы города. Глава города направляет предложение в структурное подразделение администрации города Кемерово в соответствии с компетенцией для рассмотрения.

2.2. Структурное подразделение администрации города Кемерово в течение пяти дней со дня получения предложения направляет в функциональные и отраслевые структурные подразделения администрации города Кемерово запросы о предоставлении информации, необходимой публичному партнеру для рассмотрения и оценки предложения в соответствии с пунктами 5, 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 N 1388 "Об утверждении Правил рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства". К запросу прикладывается предложение.

2.3. Структурные подразделения администрации города в течение 15 дней со дня получения запроса, указанного в [2.2](#P78) настоящего Положения, рассматривают поступивший запрос и направляют в пределах своей компетенции публичному партнеру запрашиваемую информацию.

2.4. Для урегулирования вопросов и разногласий, возникающих при рассмотрении структурными подразделениями администрации города предложения, управление экономического развития администрации города Кемерово организует проведение Совета по инвестиционной и инновационной деятельности на территории города Кемерово (далее - Совет).

2.5. По результатам рассмотрения предложения публичным партнером принимается одно из следующих решений, предусмотренных частью 5 статьи 8 Федерального закона N 224-ФЗ (далее - решение):

1) о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества;

2) о невозможности реализации проекта.

Решение публичного партнера о невозможности реализации проекта принимается по следующим основаниям:

1) предложение о реализации проекта не соответствует принципам государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства;

2) предложение о реализации проекта не соответствует установленной Правительством Российской Федерации форме такого предложения о реализации проекта;

3) содержание проекта не соответствует установленным частью 3 статьи 8 Федерального закона N 224-ФЗ требованиям к содержанию проекта;

4) эксплуатация, и (или) техническое использование, и (или) передача в частную собственность объекта соглашения не допускаются в соответствии с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации и (или) муниципальным правовым актом;

5) заключение соглашения в отношении указанного в предложении о реализации проекта объекта соглашения не допускается или в отношении этого объекта уже имеются заключенные соглашения;

6) отсутствие средств на реализацию проекта в соответствии с федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и (или) иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами в случае, если для реализации проекта требуется выделение средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

7) у публичного партнера отсутствует право собственности на указанный в предложении о реализации проекта объект;

8) указанный в предложении о реализации проекта объект является несвободным от прав третьих лиц;

9) указанный в предложении о реализации проекта объект не требует реконструкции либо создание указанного в предложении о реализации проекта объекта не требуется;

10) инициатор проекта отказался от ведения переговоров по изменению предусмотренных частью 6 статьи 8 Федерального закона N 224-ФЗ условий предложения о реализации проекта либо в результате переговоров стороны не достигли согласия по этим условиям.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |

2.7. Решение, указанное в [подпункте 1 пункта 2.5](#P82) настоящего Положения, оформляется постановлением администрации города Кемерово.

2.8. Структурное подразделение администрации города Кемерово в срок, не превышающий 10 дней со дня принятия решения, указанного в [подпункте 1 пункта 2.5](#P82) настоящего Положения, направляет решение, копии протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае если эти переговоры были проведены), а также иные сведения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. N 1386 "Об утверждении формы предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства", на рассмотрение в уполномоченный орган Кемеровской области в целях оценки эффективности проекта МЧП и определения его сравнительного преимущества.

2.9. В срок, не превышающий 10 дней со дня принятия одного из предусмотренных [пунктом 2.5](#P81) настоящего Положения решений в отношении предложения, структурное подразделение администрации города Кемерово направляет данное решение, а также оригиналы протокола предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены) инициатору проекта и размещает данное решение, предложение о реализации проекта и указанные протоколы переговоров на официальном сайте администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Порядок взаимодействия структурных подразделений

администрации города для разработки предложения публичного

партнера

3.1. Структурное подразделение администрации города в целях разработки предложения публичного партнера осуществляют:

1) разработку концепции инвестиционного проекта (далее - концепция);

2) анализ концепции;

3.2. Концепция должна включать в себя следующие сведения:

3.2.1. Описание инвестиционного проекта:

а) наименование инвестиционного проекта;

б) обоснование актуальности инвестиционного проекта;

в) краткое описание инвестиционного проекта;

г) осуществление инвестором финансирования создания (реконструкции) объекта;

д) осуществление инвестором эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта;

е) срок или порядок определения срока возникновения права собственности на объект у инвестора;

ж) необходимость проектирования объекта инвестором (если предусматривается);

з) необходимость осуществления инвестором полного или частичного финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта (если предусматривается);

и) необходимость обеспечения из бюджета города Кемерово и (или) областного (федерального) бюджета финансирования создания (реконструкции) инвестором объекта, а также финансирования его эксплуатации и (или) технического обслуживания (если предусматривается);

к) необходимость передачи инвестором объекта в муниципальную собственность по истечении определенного соглашением о муниципально-частном партнерстве срока, но не позднее дня прекращения соглашения (если предусматривается);

л) необходимость регулирования цен (тарифов) и (или) утверждения инвестиционных программ в случае осуществления инвестором деятельности, предусматривающей реализацию производимых им товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, осуществляется по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ним.

3.2.2. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта, определяемые в соответствии со стратегией социально-экономического развития города Кемерово приоритетам, целям, задачам и направлениям социально-экономической политики города Кемерово, показателями достижения целей социально-экономического развития города Кемерово.

3.2.3. Срок реализации инвестиционного проекта или порядок определения такого срока.

3.2.4. Сведения об объекте, предлагаемом к созданию и (или) реконструкции:

- вид объекта (объектов) в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона N 224-ФЗ;

- наименование собственника объекта, предлагаемого к реконструкции;

- адрес (место нахождения) объекта, предлагаемого к созданию и (или) реконструкции;

- перечень имущества, которое планируется создать, в том числе объекты движимого имущества, технологически связанные с объектами недвижимого имущества, с указанием технико-экономических характеристик;

- информация о наличии (об отсутствии) прав третьих лиц в отношении объекта, в том числе прав муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений;

- задание на проектирование объекта;

- проектная документация на объект;

- наименование собственника проектной документации на объект (если имеется);

- юридическое лицо, осуществлявшее разработку проектной документации на объект или задания на проектирование объекта (если имеется).

3.3. Структурное подразделение администрации города в течение 10 дней согласовывает концепцию с заместителем Главы города, к компетенции которого относится вопрос, на реализацию которого направлен проект муниципально-частного партнерства, и направляет ее в управление экономического развития администрации города Кемерово.

(п. 3.3 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 12.09.2018 N 1947)

3.4. Управление экономического развития администрации города Кемерово рассматривает концепцию и готовит заключение в части соответствия системе целей и задач, определенных в документах стратегического планирования администрации города Кемерово в течение 30 календарных дней с даты ее получения. Копии заключений в течение 5 календарных дней направляются разработчикам концепции и в Совет.

(п. 3.4 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 12.09.2018 N 1947)

3.5. Совет в течение 10 дней рассматривает представленные документы и принимает решение о разработке предложения о реализации проекта МЧП, либо об отклонении концепции.

3.6. При принятии Советом решения о разработке предложения о реализации проекта МЧП, структурное подразделение администрации города в течение 45 дней разрабатывает предложение по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. N 1386 "Об утверждении формы предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства", и направляет его в течение 5 рабочих дней в уполномоченный орган Кемеровской области для проведения оценки эффективности проекта МЧП и определения его сравнительного преимущества.

(п. 3.6 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 12.09.2018 N 1947)

4. Порядок принятия решений о реализации проектов МЧП

4.1. При утверждении уполномоченным органом Кемеровской области заключения об эффективности проекта МЧП и его сравнительном преимуществе (далее - положительное заключение уполномоченного органа Кемеровской области) Глава города Кемерово в срок, не превышающий 60 дней со дня получения положительного заключения уполномоченного органа Кемеровской области, принимает решение о реализации проекта МЧП.

4.2. Решение о реализации проекта МЧП оформляется постановлением администрации города Кемерово о реализации проекта МЧП (далее - муниципальный правовой акт о реализации проекта), подготовку которого осуществляет структурное подразделение администрации города в течение 30 календарных дней с даты получения заключения. Структурное подразделение, к компетенции которого относится сфера деятельности на реализацию которой направлен проект МЧП, в течение 10 рабочих дней после принятия решения о реализации проекта размещает в электронном виде посредством государственной автоматизированной информационной системы "Управление" сведения, предусмотренные пунктом 7 Порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - Минэкономразвития России) от 02.02.2021 N 40.

(в ред. постановлений администрации г. Кемерово от 20.02.2019 N 313, от 22.06.2022 N 1751)

4.3. В случае если для реализации проекта МЧП требуется выделение средств из бюджета города Кемерово либо бюджетные инвестиции осуществляются в форме капитальных вложений, проект МЧП направляется в финансовое управление города Кемерово для определения источников финансирования в соответствии с Соглашением о техническом обеспечении бюджетного процесса, заключенным между администрацией города Кемерово и финансовым управлением города Кемерово (по согласованию).

4.4. В случае если предполагается передача отдельных прав и обязанностей публичного партнера юридическим лицам, указанным в части 2 статьи 5 Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", перечень таких юридических лиц, а также перечень прав и обязанностей устанавливается муниципальным правовым актом о реализации проекта. Объем, состав и порядок исполнения переданных отдельных прав и обязанностей определяется соглашением о МЧП.

(п. 4.4 введен постановлением администрации г. Кемерово от 12.09.2018 N 1947)

5. Осуществление реализации и мониторинга реализации

соглашений о МЧП на территории города Кемерово

(в ред. постановления администрации г. Кемерово

от 24.05.2018 N 1066)

5.1. Осуществление реализации и мониторинга реализации соглашений о МЧП на территории города Кемерово включает следующие этапы:

1) определение частного партнера для заключения соглашения о МЧП на территории города Кемерово (далее - соглашение);

2) заключение соглашения с частным партнером;

3) осуществление мониторинга реализации соглашения о МЧП;

4) направление результатов мониторинга реализации соглашений в уполномоченный орган Кемеровской области.

5.2. Соглашение заключается по итогам проведения конкурса (совместного конкурса) на право заключения соглашения (далее - конкурс), за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 19 Федерального закона N 224-ФЗ.

5.3. Предварительный отбор участников конкурса осуществляется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2015 N 1322 "Об утверждении Правил проведения предварительного отбора участников конкурса на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве", в случае, если проведение предварительного отбора участников конкурса предусмотрено решением о реализации проекта МЧП.

5.4. Конкурс проводится в соответствии с муниципальным правовым актом о реализации проекта.

5.5. При наличии в соответствии с Федеральным законом N 224-ФЗ оснований для заключения соглашения без проведения конкурса публичный партнер направляет частному партнеру проект соглашения.

5.6. После подписания частным партнером проекта соглашения публичный партнер в срок не позднее двух рабочих дней со дня его подписания частным партнером подписывает проект соглашения.

5.7. После подписания соглашения обеими сторонами публичный партнер в срок не позднее пяти календарных дней со дня его подписания осуществляет учетную регистрацию соглашения, направляет подписанное соглашение частному партнеру и в течение десяти рабочих дней с даты заключения соглашения обеспечивает размещение в государственной автоматизированной информационной системе "Управление" сведений о заключении соглашения, определенных пунктом 10 Порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 02.02.2021 N 40.

(в ред. постановления администрации г. Кемерово от 22.06.2022 N 1751)

5.8. Публичный партнер в срок не позднее трех календарных дней с даты учетной регистрации соглашения (внесения изменений, дополнений) предоставляет в управление экономического развития администрации города Кемерово [сведения](#P194), необходимые для ведения реестра соглашений о МЧП по форме согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

5.9. На основании информации, полученной в соответствии с пунктами 5.7, 5.8 приложения N 1 к постановлению, управление экономического развития администрации города Кемерово осуществляет формирование и ведение [реестра](#P285) соглашений о МЧП по форме согласно приложению N 3 к постановлению в электронном виде и на бумажном носителе.

5.10. Контроль публичным партнером исполнения соглашения осуществляется в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 N 1490 "Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве".

Публичный партнер имеет право:

- беспрепятственного доступа на объект соглашения и к документации, относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной соглашением;

- привлекать экспертные организации для участия в осуществлении контроля за исполнением соглашения в качестве контролирующих лиц, действующих от имени публичного партнера.

Контроль за исполнением соглашения осуществляется на основании плана, утверждаемого публичным партнером, посредством проведения плановых контрольных мероприятий на каждом этапе реализации соглашения не реже одного раза в квартал календарного года. Указанный план на очередной календарный год составляется не позднее чем за один месяц до окончания текущего года.

В случае получения публичным партнером от юридических лиц, граждан (индивидуальных предпринимателей) и органов государственной власти сведений в письменной форме о нарушении частным партнером условий соглашения, которое может стать основанием для обращения в суд с заявлением о расторжении соглашения, а также в целях проверки исполнения частным партнером предписаний об устранении выявленных нарушений проводится внеплановое контрольное мероприятие.

5.11. Структурное подразделение, к компетенции которого относится сфера деятельности на реализацию которой направлен проект МЧП, проводит мониторинг реализации соглашений о МЧП и ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным годом, направляет в управление экономического развития результаты мониторинга соглашений МЧП в соответствии с Порядком мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 02.02.2021 N 40.

(в ред. постановлений администрации г. Кемерово от 12.09.2018 N 1947, от 22.06.2022 N 1751)

5.12. Управление экономического развития в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в уполномоченный орган Кемеровской области результаты мониторинга соглашений о МЧП, а также размещает результаты мониторинга на официальном сайте администрации города Кемерово (в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").

Начальник управления делами

В.И.ВЫЛЕГЖАНИНА

Приложение N 2

к постановлению администрации

города Кемерово

от 22 декабря 2017 г. N 3279

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(введено постановлением администрации г. Кемеровоот 24.05.2018 N 1066) |  |

Сведения

о соглашениях о муниципально-частном партнерстве

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель | Данные по проекту |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование проекта |  |
| 2 | Уровень реализации |  |
| 3 | Сфера реализации |  |
| 4 | Отрасль реализации |  |
| 5 | Форма реализации проекта |  |
| 6 | Иная форма реализации проекта |  |
| 7 | Способ реализации проекта |  |
| 8 | Статус реализации проекта |  |
| 9 | Основание для реализации проекта |  |
| 10 | Статус соглашения |  |
| 11 | Дата подписания соглашения |  |
| 12 | Публичный партнер |  |
| 13 | Частный партнер |  |
| 14 | Дата ввода объекта в эксплуатацию |  |
| 15 | Срок реализации проекта (лет) |  |
| 16 | Технико-экономические параметры проекта |  |
| 17 | Общий объем инвестиций в реализацию проекта на стадии создания объекта (тыс. руб.) |  |
| 18 | Объем частных инвестиций на стадии создания (тыс. руб.) |  |
| 19 | Бюджетные обязательства на стадии создания объекта (да/нет) |  |
| 20 | Объем бюджетных обязательств на стадии создания объекта (тыс. руб.) |  |
| 21 | Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет) |  |
| 22 | Объем иных условных бюджетных обязательств в проекте (тыс. руб.) |  |
| 23 | Привлечение консультантов и советников (юридических лиц) для реализации проекта |  |

Приложение N 3

к постановлению администрации

города Кемерово

от 22 декабря 2017 г. N 3279

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(введено постановлением администрации г. Кемеровоот 24.05.2018 N 1066) |  |

Реестр

соглашений о муниципально-частном партнерстве

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Сведения о сторонах соглашения | Регистрационный номер, дата заключения и срок действия соглашения | Состав и описание объекта соглашения | Сведения об условиях соглашения | Реквизиты решения о внесении изменений, расторжении и исполнении соглашения |
|  |  |  |  |  |  |